کارگروهی :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبداله آبادی                                   نام و نام خانوادگی:علیرضا مرسلی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ساخت Backlog و برد کاری

- انتخاب قابلیت اصلی:

قابلیت اصلی: رزرو خودرو توسط کاربران

کاربران بتوانند خودروهای موجود را مشاهده کنند، تاریخ تحویل و بازگشت را انتخاب کنند و درخواست رزرو خودرو ثبت کنند.

- تقسیم قابلیت به وظایف کوچک:

| شماره | وظیفه | مسئول | وضعیت | اولویت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحی صفحه ورود کابران | عضو اول | انجام نشده | زیاد |
| 2 | نمایش فهرست خودور ها | عضو دوم | انجام نشده | زیاد |
| 3 | نمایش فهرست خودرو موجود | عضو سوم | انجام نشده | زیاد |
| 4 | پیاده سازی ثبت رزو خودرو | عضو چهارم | انجام نشده | زیاد |
| 5 | جلوگیری ار رزرسو هم زمان خودرو | عضو اول | انجام نشده | زیاد |
| 6 | نمایش نتیجه رزرو | عضو دوم | انجام نشده | متوسط |

- معیار پایان کار:

- ورود کاربران: کاربر با اطلاعات معتبر وارد سیستم شود.

- نمایش خودروها: مشخصات، مدل و قیمت خودروها نمایش داده شود.

- بررسی موجودی: خودروهای رزروشده از خودروهای آزاد تفکیک شوند.

- ثبت رزرو: درخواست رزرو با تاریخ شروع و پایان ثبت شود.

- جلوگیری از تداخل: یک خودرو در بازه زمانی یکسان به دو کاربر رزرو داده نشود.

- نمایش نتیجه: وضعیت درخواست رزرو به کاربر نمایش داده شود.

(1)

Product Backlog و برنامه اولیه

1. Product Backlog

| شناسه | قابلیت | اولویت |
| --- | --- | --- |
| US-01 | ورود و ثبت نام کاربران | زیاد |
| US-02 | مشاهده فهرست خودروها | زیاد |
| US-03 | مشاهده قیمت و مشخصات خودرو | زیاد |
| US-04 | بررسی تاریخ های آزاد خودرو | زیاد |
| US-05 | ثبت درخواست رزو خودرو | زیاد |
| US-06 | تایید یا رد رزو توسط مدیر | متوسظ |
| US-07 | مشاهده تاریخچه رزو ها | متوسظ |
| US-08 | لغو رزو | متوسظ |
| US-09 | ارسال اعلان تایید رزو | کم |

2. برنامه اولیه

| وظیفه | مسئول | مهیار پایان |
| --- | --- | --- |
| طراحی صفحه ورود | عضو اول | صفحه ورود آماده باشد |
| طراحی فهرست خودرو ها | عضو دوم | خودرو نمایش داده شوند |
| طراحی ساختار اطلاعات رزرو | عضو سوم | اطلاعات خودرو و تاریخ ذخیره شوند |
| پیاده سازی ثبت رزرو | عضو چهارم | درخواست رزرو ثبت شود |
| بررسی تداخل زمانی | عضو اول | رزرو های متداخل جلوگیری شوند |

(2)

3.بردکاری

- انجام نشده:

- طراحی صفحه ورود

- طراحی ساختار اطلاعات رزرو

- درحال انجام

- طراحی فهرست خودرو ها

- انجام شده :

- فعلا کاری ثبت نشده است